### 第一阶段：AI流式对话组件

时间：2026年10月26日—11月15日，共3周

阶段目标：完成一个可演示的AI流式对话页面，支持打字机渲染、会话保存、断线重试、基础错误处理。

### 学习目标

| 编号 | 目标 |
| --- | --- |
| L1 | 能调用大模型API，完成非流式和流式对话 |
| L2 | 能解析SSE/ReadableStream，提取文本并逐字渲染 |
| L3 | 能保存会话历史，支持新建会话、切换会话 |
| L4 | 能处理流中断、网络异常、非200状态码 |
| L5 | 能实现断线重试，从最后完整消息续上 |
| L6 | 能用TypeScript定义消息类型，类型贯穿整个组件 |
| L7 | 能交付一个可运行、有README、可演示的项目 |

### 验证标准

| 维度 | 达标标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 流式渲染 | 文字逐字出现，不闪烁、不重复 | 录屏演示 |
| SSE解析 | 能正确提取data:行，处理空行和多块拼接 | 控制台日志+页面输出 |
| 会话管理 | 刷新页面后历史消息不丢失，可新建会话 | 刷新验证 |
| 错误处理 | 断网、超时、API报错时有明确提示 | 手动断网/改错Key测试 |
| 断线重试 | 流中断后自动重连，不从头开始 | 中途断网恢复验证 |
| TypeScript | 消息、请求、响应都有类型定义，无any滥用 | 代码审查 |
| 项目交付 | 有README、启动说明、演示视频 | 可部署运行 |

### 第1周：跑通流式链路（10/26–11/1）

| 天 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 选定API，拿到Key，用curl/Postman测通非流式对话 | 终端收到模型返回 |
| D2 | 用fetch发起流式请求，打印ReadableStream原始chunk | 控制台看到流数据 |
| D3 | 解析SSE格式，提取data:文本，处理空行分隔 | 能从流中提取纯文本 |
| D4 | 实现打字机渲染，文字逐字显示到页面 | 页面无闪烁逐字输出 |
| D5 | 加基础错误处理：网络异常、非200、流中断提示 | 报错时有友好提示 |
| D6 | 加断线重试，记录最后完整消息，重连后续传 | 断网恢复后能续上 |
| D7 | 整理代码，写README，录15秒演示 | 项目可运行可演示 |

### 第2周：会话管理与上下文（11/2–11/8）

| 天 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| D8 | 设计消息类型：role、content、id、timestamp | TS类型定义完成 |
| D9 | 实现会话列表：新建、切换、删除会话 | UI可操作 |
| D10 | 会话持久化：用localStorage或IndexedDB保存 | 刷新后历史不丢 |
| D11 | 实现上下文拼接：把历史消息按顺序传给API | 多轮对话有记忆 |
| D12 | 上下文裁剪：按消息数或字符数限制，超限丢弃最早 | 超长对话不报错 |
| D13 | 加loading状态、停止生成按钮、消息去重 | 交互完整可用 |
| D14 | 本周整合测试，补README，修bug | 会话功能稳定 |

### 第3周：工程化与打磨（11/9–11/15）

| 天 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| D15 | 建BFF层：Node/Express中转API，隐藏Key | 前端不暴露Key |
| D16 | 统一错误码和提示：超时、限流、鉴权失败、模型错误 | 各类错误有区分 |
| D17 | 加Markdown渲染：代码块、列表、换行正确处理 | 模型输出格式正常 |
| D18 | 性能优化：长对话虚拟列表或分段渲染 | 百条消息不卡顿 |
| D19 | 补TypeScript类型：请求参数、响应结构、错误类型 | 无any滥用 |
| D20 | 写项目文档：架构图、API说明、异常处理说明 | README完整 |
| D21 | 录演示视频，部署到Vercel/云服务器，阶段验收 | 可访问可演示 |

### 阶段结束交付物

- 一个可运行的AI流式对话项目

- README含：功能说明、启动方式、技术栈、异常处理、演示视频链接

- 一份阶段复盘：遇到的卡点、解决方案、下一步计划

### 每日配合方式

每天学完发我三句话：

- 今天完成了哪一天的任务；

- 卡在哪里；

- 明天准备做什么。

我会帮你跟踪进度、拆卡点，并在第3周末帮你整理这一阶段的简历素材。

(AI生成)